## Slide 1
KICK OFF DEL PROYECTO
SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO PARA RESTAURANTE – EL BUEN GUSTO
1- Cahuana Yucra Daniel Sebastian (A19105946)
2- Miguel David Araujo Ramirez (A18107193)
3- Gustavo Alexander Solar Espinoza (A19107741)
4- David Leonardo Sotomayor Zegarra (A1510068)
5- Jack Ramirez Criollo (A19101722)
6- Jason Bley Bolaños Tinco (A20102862)

## Slide 3: OBJETIVOS DEL PROYECTO
Resumen:
El objetivo principal de esta aplicación es poder gestionar los productos que se encuentran en el inventario del Restaurante, también el de poder gestionar los clientes que tiene el negocio, donde el usuario del sistema con un rol específico pueda gestionarlos.
Objetivo del Proyecto :
Evitar el desabastecimiento
Evitar el exceso de inventario
Tener un control de proveedores.

## Slide 4: ALCANCE DEL PROYECTO
Alcance :
Nuestro propósito es el diseñar e implementar un sistema que brinde flexibilidad, agilidad al restaurante para que tenga la información precisa y clara.

## Slide 5: GESTIÓN DE RIESGOS

## Slide 6
Principales riesgos
Uno de los integrantes no cuanta con la experiencia adecuada, pone en riesgo el avance del proyecto.
Avería de equipo .
Demora los entregables de parte del usuario .
Renuncia de miembros del proyecto ,retrasando el desarrollo de este .
Salud.

## Slide 7: GRACIAS